|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? De acuerdo con lo planificado hemos avanzado, aunque no todas las actividades se cumplieron exactamente en las fechas de la carta Gantt. Logramos consolidar un MVP funcional de Vulnhunter donde el backend ejecuta los scanners, guarda escaneos y hallazgos en postgreSQL y sus funcionalidades importantes. implementamos nuevas herramientas que serían Docker y AWS. Ademas probamos los scanners y detectamos varios falsos positivos, por lo que tuvimos que dedicar tiempo no previsto para mejorar los criterios de evidencias.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Hemos abordado las dificultades de forma gradual, priorizando primero el funcionamiento completo del sistema. Docker nos facilitó BASTANTE la integración entre diferentes equipos y mejoras de los scanners para reducir los falsos positivos. en la siguiente etapa realizaremos pruebas, revisión de código y reuniones de seguimiento, manteniendo un alcance realista y escaneando únicamente sitios autorizados.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluó positivamente mi trabajo, ya que he coordinado desarrollo y participado en los scanners, backend,reportes, arquitectura, integración y despliegue en AWS. También he mejorado la calidad del sistema reduciendo falsos positivos. Pero tengo que administrar mejor y dedicar junto a mi equipo más tiempo para las pruebas y documentación.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es definir el alcance del scanner para presentar un MVP realista, confiable y de calidad. Me gustaria saber si conviene priorizar pocas vulnerabilidades con evidencias solidas o una cobertura mas amplia que requiera una revisión manual y por ultimo el poco tiempo que intentamos entre todos dedicarle al proyecto como equipo.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? La distribución se mantiene: Yo Nicolas Lidero el desarrollo, Carlos la base de datos y un poco de Frontend, Diego el Frontend e Ignacio la Documentación y AWS. Como equipo realizaremos pruebas integrales, prepararemos evidencias y revisaremos los cambios antes de integrarlos.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evolución constantemente positiva el trabajo grupal y el aporte de cada integrante. Debemos mejorar la comunicación, gestionar mejor los tiempos y realizar pruebas e integración con mayor frecuencia.